**Kelompok C09**

Christian Bennett Robin - 05111940000078

Gerald Elroy Van Ryan - 05111940000187

Aji Rindra FPF - 05111940000205

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Charter | | | |
| Project Name | Sistem Informasi Senikersku | | |
| Project Sponsor | Venturra | Project Manager | Aji Rindra |
| Date of Project Approval |  | Last Revision Date |  |
| Project Description | Proyek ini adalah proyek pembuatan Sistem Informasi berbasis Web untuk Senikersku yang berfungsi sebagai marketplace sepatu berbasis online. | | |
| Scope | Sebuah sistem web akan dibuat untuk memfasilitasi pembelian sepatu, baju, tas, dan aksesoris lainnya. | | |
| Business Case | Untuk menaikkan pembeli sebanyak 20% dibandingkan tahun lalu dan menaikkan kepuasan pembeli dengan cara mempermudah pembelian barang sebanyak 10%. | | |
| Constraints (in priority order) | Time | 4 bulan | |
| Budget | Rp10.000.000,00 | 2 Developer | |
| Scope | Fleksibel | |
| Quality | Memprioritaskan Kualitas dibandingkan Waktu dan Biaya | |
| Project Deliverables | Sistem Informasi berbasis Web, Database, source code, rincian harga web hosting dan domain, dokumen SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak), dan dokumen DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak) | | |
| Benefits(measurable results) | Lihat KPI dan Business Case | | |
| KPI | Baseline | Goal |
| Penjualan | 100 | 115 |
| Kepuasan pembeli | 70 | 77 |
| Steering Committee | Koordinator Kursus | Project Team | Gerald |
| Pengawas | Bennett |
| Staff Administrasi | 1 Developer Luar |
| Key Stakeholders | Name | Success Criteria | |
| Bayu | Biaya dan Waktu | |
| Mel | Memenuhi KPI | |
| Risks | Tidak adanya pegawai yang mengerti cara mengoperasikan dan memelihara Sistem Informasi, website tidak terpublikasi dengan baik sehingga penggunanya tidak banyak. | | |

**Identifikasi Stakeholder**

* Project Sponsor : Pemilik project yang menyediakan sumber daya dan dukungan proyek
* Project Manager : Penanggung jawab terhadap pelaksanaan project dimulai dari awal kegiatan hingga kegiatan selesai
* Developer : Tim yang bertanggung jawab untuk mengembangkan project sistem informasi web senikersku
* Quality Assurance : Penanggung jawab untuk memastikan dan menyiapkan segala kebutuhan dari aplikasi yang dibangun oleh tim proyek dapat bekerja dengan baik
* System Analyst : Bertanggung jawab untuk melakukan analisa proyek dan hasil seperti apa yang didapatkan dari proyek.

**Metode Komunikasi dengan Stakeholder**

* Koordinasi grup chat melalui Whatsapp
* Meeting dengan stakeholder 2 minggu sekali melalui online call seperti Google Meets.